Проект

МЕТОДИКА

формирования, распределения и предоставления субсидии

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) учреждений социального обслуживания населения в рамках региональной программы Ярославской области

«Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области»

на 2011 – 2020 годы

1. Методика формирования, распределения и предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания населения в рамках региональной программы Ярославской области «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011 – 2020 годы (далее - Методика) разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства области от 04.02.2015 N 93-п "О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" и устанавливает порядок формирования, принципы распределения и условия предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания населения (далее - субсидия) в рамках региональной программы Ярославской области «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011 – 2020 годы (далее - Программа).

2. Субсидия предусматривается на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по осуществлению строительства (реконструкцию) учреждений социального обслуживания населения муниципальной собственности, включенных в перечень строек и объектов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области. Отбор строек и объектов осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 15.06.2010 N 416-п "О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 N 171".

3. Субсидия предоставляется в целях укрепления и совершенствования материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.

4. Критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии:

- несоответствие обеспеченности учреждений социального обслуживания населения муниципальных образований области - исполнителей Программы нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры;

- несоответствие учреждений социального обслуживания требованиям предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения;

- наибольший дефицит мощности учреждений;

- наличие проектной, сметной и разрешительной документации по объектам.

5. Условия предоставления и расходования субсидии:

- наличие в муниципальном образовании Ярославской области утвержденной соответствующей муниципальной программы, а также соответствие мероприятий муниципальных программ требованиям Программы;

- наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальных программ. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Ярославской области за счет средств местных бюджетов устанавливается не ниже 5 процентов;

- наличие соглашения (договора) между департаментом строительства Ярославской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов строительства;

- наличие утвержденной в установленном порядке и получившей положительное заключение государственной экспертизы в строительстве проектно-сметной документации по стройкам и объектам, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

- соблюдение целевого направления расходования субсидии;

- выполнение требований к показателям результативности, а также результативности и эффективности предоставления субсидии, установленных  пунктом 13 настоящей Методики, и соблюдение графика выполнения работ;

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных пунктом 11 настоящей Методики;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 27.04.2016 № 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета Ярославской области».

- наличие правоустанавливающих документов на земельный участок;

- выполнение требований к результатам расходования субсидии.

6. Субсидия предоставляются местным бюджетам муниципальных образований области на условиях софинансирования.

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области (Sn), рассчитывается по формуле:

где:

Сi - сметная стоимость строительства (остаток сметной стоимости) i-го объекта, на софинансирование которого предоставляется субсидия;

Ксоф. - уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета.

Уровень софинансирования расходного обязательства из областного бюджета устанавливается в размере не более 95 процентов.

8. Субсидия предоставляется на основании соглашений (договора), заключаемых главным распорядителем средств областного бюджета и органом местного самоуправления муниципального образования области. Соглашения (договор) должны содержать положения, регулирующие:

- объемы и сроки финансирования. В соглашении может быть предусмотрено перечисление субсидии авансовым платежом в размере до 30 процентов объема бюджетных ассигнований текущего финансового года;

- права и обязанности сторон;

- перечень документов, необходимых для выделения субсидии;

- сроки представления отчетности об использовании субсидии;

- требования к результатам использования субсидий;

- условия и порядок расторжения соглашения.

Формы соглашений утверждаются приказом департамента строительства Ярославской области.

9. Показателями результата использования субсидии являются:

- по вводным объектам, - количество объектов социальной сферы, построенных и реконструированных в рамках Программы;

- по объектам, ввод в эксплуатацию которых в текущем году не ожидается, - доля выполненных работ от годового объема ассигнований. В случае если условиями соглашения предусмотрено перечисление в текущем году авансовых платежей, указанный показатель может быть равен 0.

10. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов (городских округов) области утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период или постановлением Правительства области.

11. Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке:

11.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежеквартально, до 15 числа месяца, предшествующего финансированию, представляют главному распорядителю средств областного бюджета заявку в кассовый план исполнения областного бюджета.

11.2. Главный распорядитель средств областного бюджета в текущем квартале в соответствии с утвержденным кассовым планом осуществляет перечисление субсидии в бюджеты муниципальных районов и городских округов области. Субсидия выделяется в порядке межбюджетных отношений путем зачисления средств на лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в установленном порядке, по коду бюджетной классификации доходов бюджетов по соответствующему администратору доходов и расходуется строго по целевому назначению с отражением в расходной части местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетной классификации.

12. Органы местного самоуправления муниципального района (городского округа) области представляют в департамент строительства Ярославской области:

- ежемесячно, в срок до 05 числа месяца (отчет за декабрь - до 15 числа месяца), следующего за отчетным периодом:

отчет об использовании и освоении субсидии и средств местного бюджета в рамках Программы нарастающим итогом, включающий сведения о выполнении плановых значений показателей результативности и эффективности использования субсидии, по форме согласно приложению к Методике;

справки о стоимости выполненных работ по объектам строительства, реконструкции (формы КС-2, КС-3, утвержденные Федеральной службой государственной статистики);

- иные отчеты, перечень, формы и периодичность представления которых установлены приказом департамента строительства Ярославской области.

13. Оценка результативности и эффективности использования субсидии производится по итогам девяти месяцев и года.

Результативность использования субсидии (Ri) определяется по формуле:

Ri = Rfi / Rpi,

где:

Rfi - фактическое значение соответствующего показателя результата;

Rpi - плановое значение соответствующего показателя результата.

При значении показателя Ri 0,65 и менее результативность использования субсидии признается низкой, от 0,65 до 0,85 - средней, более 0,85 - высокой.

Эффективность использования субсидии (Si) рассчитывается по формуле:

Si = (Ri x Pi / Fi) x 100%,

где:

Pi - плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование основного мероприятия Программы;

Fi - фактический объем финансирования расходов на реализацию основного мероприятия Программы.

При значении показателя Si 65 процентов и менее эффективность использования субсидии признается низкой, от 65 до 85 процентов - средней, более 85 процентов - высокой.

14. Департамент финансов Ярославской области по предложениям департамента строительства Ярославской области принимает решение о приостановлении (сокращении) финансирования субсидий.

Решение о приостановлении финансирования субсидии принимается в случае не предоставления в срок установленной отчетности.

Отмена приостановления предоставления субсидии осуществляется департаментом финансов Ярославской области при получении от департамента строительства Ярославской области информации о представлении установленных отчетов, заверенных подписью и печатью руководителя уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования области.

Решение о прекращении финансирования субсидии принимается в случае несоблюдения условия, указанного в абзаце втором пункта 5 Методики.

Решение о частичном сокращении финансирования субсидии принимается в случае несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства.

15. Сумма субсидии, подлежащая сокращению в случае несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства (Sсокр.), рассчитывается по формуле:

Sсокр. = Sобл. - Sмо x Ксоф. / (1 - Ксоф.),

где:

Ксоф. - коэффициент софинансирования из средств областного бюджета;

Sобл. - сумма субсидии, предусмотренная в областном бюджете соответствующему органу местного самоуправления муниципального образования области;

Sмо - сумма средств, предусмотренная в местном бюджете муниципального образования области на софинансирование расходного обязательства.

В случае если по итогам девяти месяцев показатель результативности использования субсидии на строительство (реконструкцию) конкретного объекта составляет менее 65 процентов, департамент строительства Ярославской области инициирует перераспределение средств по стройкам и объектам с учетом графиков производства работ.

Перераспределение высвобождающихся средств по стройкам и объектам осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 15.06.2010 N 416-п "О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 N 171", с внесением соответствующих изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

16. Остаток средств не использованной в текущем финансовом году субсидии, потребность в котором сохраняется, при подтверждении потребности главным администратором доходов подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области. При установлении отсутствия у муниципального образования области потребности в субсидии остаток неиспользованных средств подлежит возврату в доход областного бюджета.

17. Субсидия имеет строго целевое назначение. Ответственность за целевое использование субсидии, а также за достоверность представляемых сведений возлагается на уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований области.

В случае нецелевого использования субсидии и/или нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

18. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.