**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие лесного хозяйства Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Хохряков Денис Сергеевич, первый заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Гукасян Ирина Владимировна, исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | сохранение лесистости на территории Ярославской области на уровне 45,4 процента к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 784408,3 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Экологическое благополучие» (показатель «сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках»)/ государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова­ние показа­теля | Уро­вень показа­теля | Признак возраста­ния/ убы­вания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое зна­че­ние | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответ­ствен­ный за дости­жение показа­теля | Связь с показате­лями нацио­нальных целей | Ин­фор­ма­цион­ная си­стема |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе­ние | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы - сохранение лесистости на территории Ярославской области на уровне 45,4 процента к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Лесистость территории Ярослав­ской обла­сти | ГП РФ | воз­растание | процентов | 45,6 | 2021 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое разви­тие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского туриз­ма во всех националь­ных парках | - |
| 2. | Доля пло­щади зе­мель лес­ного фонда, переданных в пользова­ние, в об­щей пло­щади зе­мель лес­ного фонда | ГП РФ | воз­растание | процентов | 59,9 | 2021 | 60,9 | 61,2 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое разви­тие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского туриз­ма во всех националь­ных парках | - |
| 3. | Отношение площади лесовосста­новления и лесоразве­дения к площади вырублен­ных и по­гибших лесных насаждений | ГП РФ | воз­растание | процентов | 86,0 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое разви­тие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского туриз­ма во всех националь­ных парках | - |
| 4. | Объем пла­тежей в бюджетную систему Российской Федерации от исполь­зования ле­сов, рас­положен­ных на зем­лях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | ГП РФ | воз­растание | рублей | 161,1 | 2021 | 247,8 | 269,1 | 289,8 | 289,8 | 289,8 | 289,8 | 289,8 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое разви­тие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского туриз­ма во всех националь­ных парках | - |
| 5. | Отношение фактиче­ского объ­ема заго­товки дре­весины к установлен-ному допу­стимому объему изъ­ятия древе­сины | ГП РФ | воз­растание | процентов | 38,2 | 2021 | 29 | 30,1 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое разви­тие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского туриз­ма во всех националь­ных парках | - |
| 6. | Доля лес­ных пожа­ров, ликви­дирован-ных в тече­ние первых суток с мо­мента обна­ружения, в общем ко­личестве лесных по­жаров | ГП РФ | воз­растание | процентов | 75,8 | 2021 | 67,6 | 68,4 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое разви­тие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского туриз­ма во всех националь­ных парках | - |
| 7. | Площадь лесных по­жаров на землях лес­ного фонда | ГП РФ | умень­ше­ние | гектаров | 8,06 | 2021 | 6,44 | 6,04 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | \* | МЛХиП ЯО | сохранение лесов и био­логического разнообра­зия, устой­чивое разви­тие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологиче­ского туриз­ма во всех националь­ных парках | - |

\* Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Сохранение лесов» (куратор – Хохряков Денис Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МЛХиП ЯО | срок реализации: 2024 – 2026 годы | |
|  | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | систематическое наблюдение за состоянием лесов, требующих воспроизводства, и лесов, в которых проводится их воспроизводство, а также анализ, оценка и прогноз изменения их состояния в целях осуществления управления в области воспроизводства лесов и обеспечения их воспроизводства; обеспечено наличие партий семян, хранящихся в страховых фондах, фондах лиц, использующих леса учреждения; выполнение мероприятий по воспроизводству лесов; повышены качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных и неарендованных лесных участках | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений |
| 2. Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»  (куратор – Хохряков Денис Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МЛХиП ЯО | срок реализации: 2024 – 2026 годы | |
|  | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы на период до 2030 года | развитие технологий радиосвязи и микроэлектроники, миниатюризация устройств и компонентов, повышение их доступности в гражданском секторе привели к созданию нового класса воздушных судов, управляемых и контролируемых дистанционно, а также к появлению широкого спектра рыночного применения беспилотных авиационных систем и входящих в их состав беспилотных воздушных судов;  укомплектование лесопожарных формирований беспилотными авиационными системами | доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;  лесистость территории Ярославской области |
| 3. Ведомственный проект «Обеспечение сохранности лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования»  (куратор – Гукасян Ирина Владимировна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МЛХиП ЯО | срок реализации: 2024 – 2026 годы | |
|  | Обеспечение учреждений модульными конструкциями для хранения и обслуживания лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования | приобретение модульных конструкций для хранения и обслуживания лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности и рационального использования лесов на землях лесного фонда Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МЛХиП ЯО | - | |
| 4.1. | Обеспечение функции федерального государственного лесного контроля (надзора) | осуществление переданных полномочий в области лесных отношений | лесистость территории Ярославской области;  объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда |
| 4.2. | Охрана лесов от пожаров | проведение профилактических работ по предупреждению лесных пожаров, мероприятий по противопожарному обустройству лесов на землях лесного фонда Ярославской области | лесистость территории Ярославской области;  доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
| 4.3. | Воспроизводство и использование лесов | сохранение баланса между выбытием и воспроизводством лесов для рационального и неистощительного использования лесных ресурсов Ярославской области | лесистость территории Ярославской области;  доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда;  отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 290269,9 | 93420,3 | 90039,7 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 784408,3 |
| - областные средства | 86160,9 | 91920,3 | 90039,7 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 578799,3 |
| - федеральные средства | 204109,0 | 1500,0 | - | - | - | - | - | 205609 |
| Региональный проект «Сохранение лесов» – всего  в том числе: | 26222,2 | - | - | - | - | - | - | 26222,2 |
| - федеральные средства | 26222,2 | - | - | - | - | - | - | 26222,2 |
| Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» – всего  в том числе: | 10500,0 | 1500,00 | - | - | - | - | - | 12000 |
| - федеральные средства | 10500,0 | 1500,00 | - | - | - | - | - | 12000 |
| Ведомственный проект «Обеспечение сохранности лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования» – всего  в том числе: | 10106,0 | - | - | - | - | - | - | 10106 |
| - областные средства | 10106,0 | - | - | - | - | - | - | 10106 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности и рационального использования лесов на землях лесного фонда Ярославской области» – всего  в том числе: | 243441,7 | 91920,3 | 90039,7 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 736080,1 |
| - областные средства | 76054,9 | 91920,3 | 90039,7 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 77669,6 | 568693,3 |
| - федеральные средства | 167386,8 | - | - | - | - | - | - | 167386,8 |

Список используемых сокращений

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

МЛХиП ЯО – Министерство лесного хозяйства Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения