**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие транспортного комплекса в Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Хохряков Денис Сергеевич, заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Баснукаев Мурат Илесович, министр транспорта Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 0,98 тысяч пассажиро-километров на 1 жителя к 2030 году |
| увеличение количества транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, до 9475 штук к концу 2030 года |
| рост количества перевезенных пассажиров на территории Ярославской области до уровня 95,6 млн. человек к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 86773649,1 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза»);  национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (показатели «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности», «Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года»);  национальная цель «Цифровая трансформация» (показатель «Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления»/  государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова­ние показа­теля | Уро-вень по­каза-теля | Признак воз­растания/  убыва-ния | Еди-ница изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-ме-нт | Ответст-венный за до­стиже-ние по­казателя | Связь с по­казате­лями нацио-нальных целей | Инфор-мацион-ная си­стема |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе-ние | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы «Рост количества перевезенных пассажиров на территории Ярославской области до уровня 95,6 млн человек к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Перевезено пассажиров транспортом общего пользования | ГП ЯО | возрас-тание | млн чело-век | 94,0 | 2022 | 94,4 | 94,6 | 94,8 | 95,0 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | \* | МТ ЯО | улучшение качества городской среды в полтора раза | - |
| 2. | Доля парка подвижного состава автомобиль-ного транспорта общего пользования, оснащенного блоками навигацион-ного связного телематичес-кого оборудования системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/  GPS | ГП ЯО | возрас-тание | про-цент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* | МТ ЯО | достиже-ние «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социаль-ной сферы, в том числе здраво-охранения и образо-вания, а также государст-венного управле-ния | - |
| Цель государственной программы «Повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 0,98 тыс. пасс.-км на 1 жителя к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Транспортная подвижность населения на 1 жителя | ГП ЯО | возрас-тание | тыся-ча  пас-сажи-ро-ки-ломет-ров | 0,34 | 2022 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | \* | МТ ЯО | улучшение качества городской среды в полтора раза;  обеспече-ние темпа роста валового внутрен-него продукта страны выше среднеми-рового при сохране-нии макро-экономи-ческой стабильно-сти | - |
| Цель государственной программы «Увеличение количества транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, до 9475 штук к концу 2030 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество транспортных средств, работающих на газомоторном топливе (нарастаю-щим итогом) | ГП ЯО | возрас-тание | еди-ниц | 8675 | 2022 | 8875 | 8975 | 9075 | 9175 | 9275 | 9375 | 9475 | \*\* | МТ ЯО | реальный рост инвести-ций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показате-лем 2020 года | - |
| 5. | Количество объектов заправочной инфраструк-туры компримиро-ванного природного газа (нарастаю-щим итогом) | ГП ЯО | возрас-тание | еди-ниц | 6 | 2022 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | \*\* | МТ ЯО | реальный рост инвести-ций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показате-лем 2020 года | - |

\* Государственная программа Ярославской области «Развитие транспортного комплекса в Ярославской области», утвержденная постановлением Правительства Ярославской области.

\*\* Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Развитие общественного транспорта» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство транспорта Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2026 годы | |
|  | Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах | обеспечено повышение качества транспортного обслуживания пассажиров на транспорте общего пользования в городских агломерациях, обеспечена оптимизация системы транспортного обслуживания в городских агломерациях, обеспечено обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях, приведение в нормативное состояние или строительство объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) | перевезено пассажиров транспортом общего пользования;  транспортная подвижность населения на 1 жителя;  доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оснащенного блоками навигационного связного телематического оборудования системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS |
| 2. Региональный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство транспорта Ярославской области | срок реализации: 2024 год | |
|  | Создание и развитие современной авиационной инфраструктуры аэропорта Туношна | развитие региональных аэропортов | перевезено пассажиров транспортом общего пользования;  транспортная подвижность населения на 1 жителя |
| 3. Региональный проект «Развитие рынка газомоторного топлива в Ярославской области» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство транспорта Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2026 годы |  |
| 3.1. | Увеличение количества переведенной на природный газ автотранспортной техники | повышение экологичности и безопасности транспортного комплекса | количество транспортных средств, работающих на газомоторном топливе (нарастающим итогом) |
| 3.2. | Создание инфраструктуры для транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | повышение экологичности и безопасности транспортного комплекса | количество транспортных средств, работающих на газомоторном топливе (нарастающим итогом);  количество объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (нарастающим итогом) |
| 4. Региональный проект «Создание инфраструктуры для транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство транспорта Ярославской области | срок реализации: 2024 год |  |
|  | Создание инфраструктуры для транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | повышение экологичности и безопасности транспортного комплекса | количество транспортных средств, работающих на газомоторном топливе (нарастающим итогом) |
| 5. Ведомственный проект «Приобретение плавучих объектов» (Баснукаев Мурат Илесович – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство транспорта Ярославской области | срок реализации: 2024 год | |
|  | Организация приобретения плавучих объектов для причаливания, швартовки и стоянки судов, для посадки и высадки пассажиров на маршрутах внутреннего водного транспорта | обеспечение безопасности перевозок внутренним водным и морским транспортом | транспортная подвижность населения на 1 жителя |
| 6. Ведомственный проект «Развитие транспортной системы Ярославской области» (Баснукаев Мурат Илесович – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство транспорта Ярославской области | срок реализации: 2024 год | |
|  | Обновление парка подвижного состава | реализация программ по обновлению парка транспортных средств с применением различных механизмов (лизинг, субсидии, утилизационный сбор), закупке автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов | транспортная подвижность населения на 1 жителя |
| 7. Ведомственный проект «Развитие транспортного обслуживания населения» (Баснукаев Мурат Илесович – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство транспорта Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2030 годы | |
|  | Организация новых направлений пассажирских перевозок | повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения | транспортная подвижность населения на 1 жителя |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство транспорта Ярославской области | - | |
| 8.1. | Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | субсидирование отдельных видов пассажирского транспорта и отдельных направлений перевозки пассажиров; предоставлены льготы отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования | транспортная подвижность населения на 1 жителя |
| 8.2. | Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области | повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения; обеспечено выполнение объема транспортной работы | перевезено пассажиров транспортом общего пользования;  транспортная подвижность населения на 1 жителя |
| 8.3. | Организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности экономики и гражданской обороне в сфере транспорта | уровень подготовки мероприятий по мобилизационной готовности экономики составляет 100 процентов | транспортная подвижность населения на 1 жителя |
| 8.4. | Контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров | повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения; субсидирование ГБУ ЯО «Яроблтранском» | перевезено пассажиров транспортом общего пользования;  транспортная подвижность населения на 1 жителя |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 14038093,6 | 13988577,4 | 14968033,7 | 10944736,1 | 10944736,1 | 10944736,1 | 10944736,1 | 86773649,1 |
| - областные средства | 13876909,5 | 13988577,4 | 14946596,6 | 10944736,1 | 10944736,1 | 10944736,1 | 10944736,1 | 86591027,9 |
| - федеральные средства | 64784,1 | - | 5037,1 | - | - | - | - | 69821,2 |
| - внебюджетные источники | 96400,0 | - | 16400,0 | - | - | - | - | 112800,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» – всего  в том числе: | 11400794,3 | 11797797,1 | 11812044,2 | 10944736,1 | 10944736,1 | 10944736,1 | 10944736,1 | 78789580,0 |
| - областные средства | 11400794,3 | 11797797,1 | 11812044,2 | 10944736,1 | 10944736,1 | 10944736,1 | 10944736,1 | 78789580,0 |
| Ведомственный проект «Приобретение плавучих объектов» – всего  в том числе: | 429139,8 | - | - | - | - | - | - | 429139,8 |
| - областные средства | 429139,8 | - | - | - | - | - | - | 429139,8 |
| Ведомственный проект «Развитие транспортной системы Ярославской области» – всего  в том числе: | 992947,5 | - | - | - | - | - | - | 992947,5 |
| - областные средства | 992947,5 | - | - | - | - | - | - | 992947,5 |
| Ведомственный проект «Развитие транспортного обслуживания населения» – всего  в том числе: | 259960,5 | 296109,2 | 296109,2 | - | - | - | - | 852178,9 |
| - областные средства | 259960,5 | 296109,2 | 296109,2 |  |  |  |  | 852178,9 |
| Региональный проект «Развитие рынка газомоторного топлива в Ярославской области» – всего  в том числе: | 113145,3 | - | 23206,9 | - | - | - | - | 136352,2 |
| - областные средства | 4521,2 | - | 1769,8 | - | - | - | - | 6291,0 |
| - федеральные средства | 12224,1 | - | 5037,1 | - | - | - | - | 17261,2 |
| - внебюджетные источники | 96400,0 | - | 16400,0 | - | - | - | - | 112800,0 |
| Региональный проект «Создание инфраструктуры для транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива» – всего  в том числе: | 72000,0 | - | - | - | - | - | - | 72000,0 |
| - областные средства | 19440,0 | - | - | - | - | - | - | 19440,0 |
| - федеральные средства | 52560,0 | - | - | - | - | - | - | 52560,0 |
| Региональный проект «Развитие общественного транспорта» – всего  в том числе: | 770106,2 | 1894671,1 | 2836673,4 | - | - | - | - | 5501450,7 |
| - областные средства | 770106,2 | 1894671,1 | 2836673,4 | - | - | - | - | 5501450,7 |

Список используемых сокращений

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

МТ ЯО – министерство транспорта Ярославской области

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция

ГБУ ЯО – государственное бюджетное учреждение Ярославской области

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система

GPS (глобальная позиционирующая система) – спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат WGS 84