**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Информационное общество в Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Кашина Марина Николаевна – заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Бартыков Максим Максимович – исполняющий обязанности министра цифрового развития Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |
| увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе с использованием сетей (инфраструктуры) спутниковой и мобильной связи и с учетом роста пропускной способности магистральной инфраструктуры, до 97 процентов к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 8801912,1 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» (показатели «Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта», «Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы», «Увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием сетей (инфраструктуры) спутниковой и мобильной связи и с учетом роста пропускной способности магистральной инфраструктуры, до 97 процентов к 2030 году и до 99 процентов к 2036 году», «Увеличение к 2030 году до 95 процентов доли использования российского программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, а также в их аффилированных юридических лицах»)/ государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наиме­нование показа­теля | Уро­вень показа­теля | Дина­мика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответ­ствен­ный за дости­жение показа-теля | Связь с показате­лями националь­ных целей |
| значе­ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы Ярославской области –достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Цифро­вая зре­лость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и ор­гани­за­ций в сфере здраво­охране­ния, об­разова­ния, го­род­ского хозяй­ства и строи­тель­ства, об­ще­ствен­ного транс­порта, подра­зу­мева­ю­щая ис­поль­зо­вание ими оте­че­ствен­ных ин­форма­ционно-техно­ло­гиче­ских ре­шений | ГП ЯО | возрас­тание | процентов | 63,2 | 2022 | 74,3 | 78,2 | 81 | 84 | 89 | 94 | 100 | \* | МЦР ЯО | достижение к 2030 году «циф­ровой зрелости» государ­ствен­ного и муници­паль­ного управ­ления, клю­че­вых отрас­лей эконо­мики и со­ци­альной сферы, в том числе здра­во­охра­нения и об­разова­ния, пред­по­лага­ющей ав­томатиза­цию большей ча­сти транзак­ций в рамках единых от­раслевых циф­ровых плат­форм и модели управ­ления на основе данных с учетом уско­рен­ного внедрения техно­логий об­работки боль­ших объемов дан­ных, машин­ного обуче­ния и искус­ственного интеллекта;  увеличение к 2030 году до 95 про­центов доли использова­ния россий­ского про­граммного обес­печения в госу­дар­ствен­ных ор­ганах, госу­дар­ствен­ных корпо­ра­циях, государ­ственных ком­па­ниях и хозяй­ствен­ных обще­ствах, в устав­ном ка­питале кото­рых доля участия Рос­сий­ской Фе­дера­ции в со­вокупно­сти превышает 50 процен­тов, а также в их аф­фи­ли­рованных юри­дических лицах |
| Цель государственной программы Ярославской области – увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля массо­вых со­циально значи­мых гос­у­дар­ствен­ных и муни­ци­паль­ных услуг, доступ­ных в элек­трон­ном виде, предо­ставля­е­мых с исполь­зова­нием ЕПГУ, в об­щем ко­личе­стве та­ких услуг, предо­ставля­е­мых в элек­трон­ном виде | ГП ЯО | возрас­тание | процен­тов | 55 | 2022 | 95 | 96 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | \*\* | МЦР ЯО | увеличение к 2030 году до 99 про­центов доли предо­став­ления мас­совых соци­ально значи­мых госу­дар­ствен­ных и му­ни­ципаль­ных услуг в элек­тронной форме, в том числе внедре­ние системы под­держки принятия реше­ний в рам­ках предостав­ле­ния не ме­нее чем 100 массо­вых со­циально значи­мых госу­дар­ственных услуг в элек­тронной форме в проак­тив­ном режиме или при непо­сред­ственном обра­щении за­яви­теля, за счет внед­рения в де­я­тельность ор­га­нов гос­удар­ствен­ной вла­сти единой циф­ро­вой плат­формы |
| 3. | Уро­вень удовле­творен­ности каче­ством предо­ставле­ния мас­со­вых со­ци­ально значи­мых гос­у­дар­ствен­ных и муни­ци­паль­ных услуг в элек­трон­ном виде с исполь­зова­нием ЕПГУ | ГП ЯО | возрас­тание | процен­тов | 3,9 | 2022 | 4,4 | 4,41 | 4,42 | 4,44 | 4,46 | 4,48 | 4,5 | \*\* | МЦР ЯО | увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предо­ставления массовых со­ци­ально зна­чимых госу­дарствен­ных и муници­пальных услуг в элек­трон­ной форме, в том числе внед­рение си­стемы под­держки при­ня­тия реше­ний в рамках предо­ставле­ния не менее чем 100 мас­совых соци­ально значи­мых государ­ствен­ных услуг в элек­трон­ной форме в про­ак­тивном ре­жиме или при непо­средствен­ном об­раще­нии за­яви­теля, за счет внед­рения в де­ятель­ность орга­нов госу­дар­ственной власти еди­ной цифро­вой плат­формы |
| Цель государственной программы Ярославской области –увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе с использованием сетей (инфраструктуры) спутниковой и мобильной связи и с учетом роста пропускной способности магистральной инфраструктуры, до 97 процентов к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля до­мохо­зяйств, кото­рым обеспе­чена воз­мож­ность широ­ко­по­лос­ного до­ступа к сети «Интер­нет» | ГП ЯО | возрас­тание | процен­тов | 77,3 | 2022 | 82,1 | 84,5 | 86,9 | 89,3 | 91,7 | 93,7 | 97 | \*\* | МЦР ЯО | увеличение доли домохо­зяйств, ко­то­рым обеспе­чена воз­мож­ность ка­че­ственного вы­со­коско­ростного ши­рокополос­ного доступа к сети «Ин­тер­нет», в том числе с ис­поль­зова­нием се­тей (инфраструк­туры) спут­нико­вой и мобиль­ной связи и с уче­том роста пропускной способности ма­гистраль­ной ин­фра­структуры, до 97 про­центов к 2030 году и до 99 про­центов к 2036 году |

\* Решение от 24 апреля 2023 г. № ДЧ‑П16‑5824 – решение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. от 24 апреля 2023 г. № ДЧ‑П16‑5824».

\*\* Государственная программа Ярославской области «Информационное общество в Ярославской области» на 2024 – 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 391-п.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в Ярославской области»  (куратор – Кашина Марина Николаевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЦР ЯО | срок реализации – 2024 год | |
|  | Реализация проектов, направленных на становление информационного общества, в том числе на территории Ярославской области | модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) ИО ЯО, муниципальных услуг ОМСУ ЯО и услуг бюджетных учрежде­ний в электронном виде с приме­нением машиночитаемых цифро­вых административных регламентов | доля массовых социально значи­мых государственных и муници­пальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляе­мых с использованием ЕПГУ, в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде |
| 2. Региональный проект «Цифровое государственное управление» (куратор – Кашина Марина Николаевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЦР ЯО | срок реализации – 2024 год | |
| 2.1. | Обеспечение удовлетворенности граж­дан качеством предоставления массо­вых социально значимых государ­ственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ | обеспечены функционирование и развитие инфраструктуры элек­тронного правительства, а также информационных систем, необхо­димых для его функционирования;  осуществлен перевод социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид | доля массовых социально значи­мых государственных и муници­пальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляе­мых с использованием ЕПГУ, в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде;  уровень удовлетворенности каче­ством предоставления массовых социально значимых государ­ственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ |
| 2.2. | Цифровизация процессов предоставле­ния государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | обеспечен доступ гражданам Ярославской области к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципаль­ных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также комплексных услуг (по жизненным ситуациям) | доля массовых социально значи­мых государственных и муници­пальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляе­мых с использованием ЕПГУ, в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде |
| 2.3. | Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с исполь­зованием ЕПГУ | увеличено количество пользовате­лей ЕПГУ, использующих сер­висы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципаль­ных услуг в электронном виде;  осуществлены информационно-коммуникационная поддержка и продвижение реализации нацио­нальной программы «Цифровая экономика Российской Федера­ции» в средствах массовой информации | доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступ­ных в электронном виде, предо­став­ляемых с использованием ЕПГУ, в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде |
| 3. Региональный проект «Цифровое государственное управление» (куратор – Кашина Марина Николаевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЦР ЯО | срок реализации – 2025 – 2030 годы | |
|  | Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проак­тивном режиме или при непосред­ственном обращении заявителя, а также реализация для государствен­ных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы | обеспечено развитие региональ­ных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджет­ными фондами | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транс­порта, подразумевающая исполь­зование ими отечественных информационно-технологиче­ских решений;  доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде;  уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ |
| 4. Региональный проект «Цифровые технологии» (куратор – Кашина Марина Николаевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЦР ЯО | срок реализации – 2024 год | |
|  | Информирование компаний, разраба­ты­вающих или внедряющих отече­ственное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находя­щихся на территории Ярославской области, о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки | институтами развития Российской Федерации оказана государствен­ная поддержка компаниям, разра­ба­тывающим или внедряющим отечественное программное обес­печение, сервисы и платформен­ные решения на базе цифровых технологий и находящимся на территории Ярославской области | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транс­порта, подразумевающая исполь­зование ими отечественных информационно-технологиче­ских решений |
| 5. Региональный проект «Информационная инфраструктура» (куратор – Кашина Марина Николаевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЦР ЯО | срок реализации – 2024 год | |
|  | Создание необходимой телекомму­ника­ционной инфраструктуры для обеспечения широкополосным досту­пом к сети «Интернет» социально значимых объектов, а также эффектив­ного и безопасного использования ими онлайн-сервисов | обеспечены подключение и широ­ко­полосный доступ социально значимых объектов к сети «Интернет» | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транс­порта, подразумевающая исполь­зование ими отечественных информационно-технологиче­ских решений |
| 6. Региональный проект «Информационная безопасность» (куратор – Кашина Марина Николаевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЦР ЯО | срок реализации – 2024 год | |
| 6.1. | Получение и тестирование сертификатов Национального удостоверяющего центра | повышена информационная безопасность в российском сегменте сети «Интернет» при осуществлении защищенного информационного обмена с интернет-ресурсами органов государственной власти, государственных учреждений Ярославской области путем использования полученных сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транс­порта, подразумевающая исполь­зование ими отечественных информационно-технологиче­ских решений |
| 6.2. | Обеспечение безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с ИО ЯО и ОМСУ ЯО | безвозмездное использование гражданами Российской Федера­ции квалифицированной элек­тронной подписи для подписания юридически значимых докумен­тов в электронном виде | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транс­порта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 7. Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» (куратор – Кашина Марина Николаевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЦР ЯО | срок реализации – 2025 – 2030 годы | |
|  | Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифро­вых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повы­шения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде | в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования обеспечен безопасный доступ по беспроводной сети стандарта Wi‑Fi к государственным, муници­пальным и иным информацион­ным системам и к сети «Интер­нет», а также организовано видеонаблюде­ние за входными группами | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 8. Региональный проект «Отечественные решения» (куратор – Кашина Марина Николаевна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЦР ЯО | срок реализации – 2025 – 2030 годы | |
|  | Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ‑отраслью | отечественное программное обеспечение внедрено в работу ИО ЯО | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транс­порта, подразумевающая исполь­зование ими отечественных информационно-технологиче­ских решений |
| 9. Ведомственный проект «Развитие информационных технологий в Ярославской области» (куратор – Бартыков Максим Максимович) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЦР ЯО | срок реализации – 2024 – 2026 годы | |
| 9.1. | Развитие информационных систем, информационно-технологической инфраструктуры ИО ЯО и функционально подчиненных им учреждений | повышена эффективность исполнения полномочий ИО ЯО и функционально подчиненных им учреждений за счет использования инфор­мационных систем и информаци­онно-технологической инфраструктуры | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транс­порта, подразумевающая исполь­зование ими отечественных информационно-технологиче­ских решений |
| 9.2. | Развитие и модернизация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | повышена эффективность функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений |
| 9.3. | Создание условий для снижения цифрового неравенства в Ярославской области | обеспечены доступ жителей Яро­славской области к услугам голо­совой связи и высокоскоростной доступ к сети «Интернет» | доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» |
| 9.4. | Импортозамещение программного обеспечения автоматизированных рабочих мест ИО ЯО | снижена зависимость от товаров из недружественных стран за счет использования информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры отечественного производства | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транс­порта, подразумевающая исполь­зование ими отечественных информационно-технологиче­ских решений |
| 9.5. | Цифровизация (автоматизация) системы контрольно-надзорной деятельности в Ярославской области | повышена эффективность осуществления контрольно-надзорной деятельности ИО ЯО | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транс­порта, подразумевающая исполь­зование ими отечественных информационно-технологиче­ских решений |
| 9.6. | Обеспечение информационной безопасности ИО ЯО | повышен уровень информацион­ной безопасности информацион­ных систем и защиты персональ­ных данных ИО ЯО | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техно­логических решений |
| 9.7. | Создание Единой службы оперативной помощи гражданам Ярославской области | повышена эффективность обеспечения круглосуточного доступа жителей Ярославской области к единому номеру «122» Единого центра обработки вызовов Ярославской области | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 10. Ведомственный проект «Координация информатизации деятельности исполнительных органов Ярославской области»  (куратор – Бартыков Максим Максимович) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЦР ЯО | срок реализации – 2024 – 2030 годы | |
|  | Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры для деятельности ИО ЯО | обеспечены развитие и беспере­бойное функционирование информационно-коммуникацион­ной инфраструктуры ИО ЯО | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транс­порта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования ИТ-инфраструктуры и деятельности подведомственных учреждений» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МЦР ЯО | - | |
| 11.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | обеспечена деятельность подведомственных учреждений | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 11.2. | Обеспечение телекоммуникацион­ными услугами социально значимых объектов Ярославской области | обеспечен доступ к сети «Интер­нет» для организаций социально-культурной сферы | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 11.3. | Реализация мероприятий по подго­товке высококвалифицированных кадров в области информационных технологий | подготовлены высококвалифи­цированные кадры в области информационных технологий для целей обеспечения долгосрочных потребностей отраслей экономики на территории Ярославской области | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 11.4. | Организация работы Единого центра обработки вызовов Ярославской области | обеспечен круглосуточный доступ жителей Ярославской области к единому номеру «122» Единого центра обработки вызовов Ярославской области | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 11.5. | Обеспечение бесперебойного функционирования правовых систем ИО ЯО | обеспечен доступ сотрудников ИО ЯО к актуальной справочно-правовой информации | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 11.6. | Обеспечение бесперебойного функ­цио­нирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | обеспечен круглосуточный доступ жителей Ярославской области к единому номеру экстренных оперативных служб «112» | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 11.7. | Обеспечение бесперебойного функционирования ситуационного центра Губернатора области | обеспечено бесперебойное функционирование программно-аппаратных средств для сбора, обработки и анализа информации | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-технологи­ческих решений |
| 11.8. | Обеспечение технического обслужива­ния мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети органов государственной власти Ярославской области, систем кондиционирования и пожаротушения в здании Правитель­ства Ярославской области | обеспечено бесперебойное функ­ционирование мультисервисной информационно-телекомму­никационной сети ИО ЯО и ОМСУ ЯО | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 11.9. | Обеспечение безлимитного кругло­суточного доступа ИО ЯО к сети «Интернет», работы каналов и обору­до­вания связи ИО ЯО, доступа учрежденческой цифровой автома­тической телефонной станции ИО ЯО и цифровой автоматической телефон­ной станции запасного пункта управ­ления к телефонной сети общего пользования | обеспечен доступ ИО ЯО, ОМСУ ЯО, государственных и муни­ципальных учреждений к сети «Интернет», телефонной сети | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транс­порта, подразумевающая использование ими отечествен­ных информационно-техноло­гических решений |
| 11.10. | Обеспечение соответствия безопасно­сти информации ИО ЯО требованиям федерального законодательства | обеспечены информационная безопасность информационных систем и защита персональных данных ИО ЯО | «цифровая зрелость» ИО ЯО, ОМСУ ЯО и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строи­тельства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 1375314,0 | 1308350,8 | 1291640,7 | 1309447,5 | 1410227,7 | 1053465,7 | 1053465,7 | 8801912,1 |
| - областные средства | 1371672,6 | 1305786,3 | 1213952,4 | 1115445,2 | 1120458,3 | 1053465,7 | 1053465,7 | 8234246,3 |
| - федеральные средства | 3641,4 | 2564,4 | 77688,2 | 194002,3 | 289769,4 | - | - | 567665,8 |
| Региональный проект «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в Ярославской области» – всего  в том числе: | 3180,4 | - | - | - | - | - | - | 3180,4 |
| - областные средства | 1165,6 | - | - | - | - | - | - | 1165,6 |
| - федеральные средства | 2014,8 | - | - | - | - | - | - | 2014,8 |
| Региональный проект «Цифровое государственное управление» – всего  в том числе: | 20827,0 | - | - | - | - | - | - | 20827,0 |
| - областные средства | 20827,0 | - | - | - | - | - | - | 20827,0 |
| Региональный проект «Цифровое государственное управление» – всего  в том числе: | - | 16220,0 | 24245,3 | - | - | - | - | 40465,3 |
| - областные средства | - | 16220,0 | 11521,7 | - | - | - | - | 27741,7 |
| - федеральные средства | - | - | 12723,6 | - | - | - | - | 12723,6 |
| Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» – всего  в том числе | - | - | 65050,0 | 201491,1 | 302597,7 | - | - | 569138,7 |
| - областные средства | - | - | 2622,4 | 10087,7 | 15145,8 | - | - | 27855,8 |
| - федеральные средства | - | - | 62427,6 | 191403,4 | 287451,9 | - | - | 541282,9 |
| Ведомственный проект «Развитие информационных технологий в Ярославской области» – всего  в том числе: | 204899,3 | 100441,1 | 25320,0 | - | - | - | - | 330660,4 |
| - областные средства | 204899,3 | 100441,1 | 25320,0 | - | - | - | - | 330660,4 |
| Ведомственный проект «Координа­ция информатизации деятельности исполнительных органов Ярослав­ской области» – всего  в том числе: | 66730,6 | 129593,7 | 58844,5 | 55910,8 | 55865,8 | 47173,3 | 47173,3 | 461292,0 |
| - областные средства | 66730,6 | 129593,7 | 58844,5 | 55910,8 | 55865,8 | 47173,3 | 47173,3 | 461292,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования ИТ-инфраструктуры и деятельности подведомственных учреждений» – всего  в том числе: | 1079676,7 | 1062096,0 | 1118181,0 | 1052045,6 | 1051764,2 | 1006292,4 | 1006292,4 | 7376348,3 |
| - областные средства | 1078050,1 | 1059531,6 | 1115643,9 | 1049446,7 | 1049446,7 | 1006292,4 | 1006292,4 | 7364703,8 |
| - федеральные средства | 1626,6 | 2564,4 | 2537,0 | 2598,9 | 2317,5 | - | - | 11644,5 |

Список используемых сокращений

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

ИО ЯО – исполнительный орган Ярославской области

МЦРЯО – министерство цифрового развития Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

ОМСУ ЯО – орган местного самоуправления Ярославской области